التاريخ:15/01/2023

السادة بنك فلسطين,

تحية طيبة وبعد,

الموضوع:  تقديم تمويل بنكي لأعمال تصميم وتنفيذ مشروع السيد :  عبد القادر صلاح عبد القادر ناصر

تعلمكم شركة ايه دي ثري والمصنفة لدى نقابة المهندسين كشركة عمارة ابنية درجة أولى تحت الرقم (1388) بأنها قامت بتجهيز أعمال تصميم والبدء بتجهيز وثائق أعمال وتكاليف بناء المنزل الخاص بالسيد:

عبد القادر صلاح عبد القادر ناصر, حامل هوية رقم -934006347-, والجاري تنفيذه على قطعة الارض رقم 127 من حوض رقم 33030 من أراضي بلدية أريحا – الدبة وأبو مصلح, ونعلمكم انه قد تم حتى تاريخ اليوم الانتهاء نقابيا من ترخيص التصميم المقترح البالغ مساحته 612 متر مربع والمكون من طابقين, وقد تم حساب التكلفة التقديرية لإكمال السكن, وتكون الأعمال التي سيتم إنجازها هي عقدة الطابق الأرضي وعقدة الطابق الأول والبدء بتشطيب الطابقين بتكلفة تقديرية كما في الجدول الاتي :

التكلفة التقديرية:

| الاجمالي (دولار) | السعر (دولار) | الكمية | البند | الرقم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41300 | 100 | 413 م2 | عقدة الطابق الطابق التسوية | 1 |
| 39000 | 200 | 195 م2 | عقدة الطابق الطابق التسوية قرميد | 2 |
| 40800 | 60 | 680 م2 | حجر الطابق الأرضي والأول مع مصانعة | 3 |
| 23800 | 35 | 680 م2 | اجرة مصانعة عظم | 4 |
| 8500 | 10 | 850 م2 | اعمال الكحلة | 5 |
| 10000 | 10 | 1000 م2 | اعمال الطوب (10 سم و 20سم) | 6 |
| 10000 | 30000 | مقطوع | مواد صحية للتأسس | 7 |
| 45000 | 45000 | مقطوع | مواد كهربائية للتأسيس | 8 |
| 12750 | 15 | 850 م2 | اعمال القصارة مع مصانعة | 9 |
| 27000 | 30 | 900 | بلاط ارضي وجدران مع مصانعة | 10 |
| 13800 | 60 | 230 م2 | السور الخارجي حجر مع مصانعة | 11 |
| 20000 | مقطوع | 60 م3 | البئر عدد 2 | 12 |
| 16000 | مقطوع | 45 م3 | حفرة صماء عدد 2 | 13 |
| 13500 | 300 | 45 م2 | مطبخ خشب | 14 |
| 34000 | 200 | 170 م2 | المنيوم شبابيك | 15 |
| 1950 | 150 | عدد 13 | ابواب خشب | 16 |
| 8000 | 800 | عدد 10 | ابواب حديد | 17 |
| 13000 | 10 | 1300 | دهان و طراشة | 18 |
| 30000 | 30000 | مقطوع | مواد صحية ابيض | 19 |
| 40000 | 40000 | مقطوع | تجهيزات كهربائية | 20 |
| 448,400 دولار |  |  | المجموع |  |

ملاحظة: مرفق مخطط معماري اولي للمشروع مع صور ثلاثية الأبعاد

وتقبلوا فائق الاحترام